ETAPA 7 DE 10

Painel e automação

Período planejado: 03/12 – 17/12/2026     ·     branch etapa/e7-painel

| PROPOSTA DO PLANO Um projeto inteiro acompanhado na tela, do pedido à entrega, com o custo em tempo real. | ENTREGA EM ANDAMENTO Tela ao vivo, parar/retomar, piloto automático com teto de gasto e o agente real ligado à fila estão prontos; o projeto inteiro sem intervenção ainda não foi executado. |
| --- | --- |

| 7/8 tarefas concluídas | 14 commits nesta etapa | 1.220 testes automáticos | 106 módulos Elixir |
| --- | --- | --- | --- |

NESTA APRESENTAÇÃO

| 1 Onde entra no sistema | 2 Como funciona | 3 Tarefa por tarefa | 4 Como se prova | 5 Números | 6 Próximos passos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Onde esta etapa entra no sistema

O sistema é construído de baixo para cima; cada etapa acrescenta uma camada. Em destaque, a camada desta etapa.

Como funciona

O desenho mostra as peças desta etapa e como elas conversam.

Barramento de eventos e telemetria por despacho; a tela lê os mesmos eventos do motor.

Quadro de tarefas por estado e console do agente ao vivo, com o custo acumulado (R8).

Piloto automático: decisão como função pura, tetos obrigatórios, dorme na cota em vez de parar.

Trilha para entregas que não são código, com grau de prova obrigatório em cada critério.

Varredura de segredos antes de publicar; doutrina própria para construtor, verificador e revisor.

Tarefas da etapa

Uma tarefa por pacote do plano. A descrição completa de cada uma está em docs/tasks/pt/.

| Tarefa | O que foi feito | Status |
| --- | --- | --- |
| FAB-701 | Medidas de cada execução Barramento de eventos e telemetria por despacho: duração, tokens, custo, resultado. | ✓ Concluída |
| FAB-702 | Quadro de tarefas e console ao vivo, com custo LiveView com o quadro por estado e o console do agente em tempo real, com o custo da rodada. | ✓ Concluída |
| FAB-703 | Parar e retomar Um botão encerra o processo supervisionado da tarefa, que volta à fila sem perder o trabalho. | ✓ Concluída |
| FAB-704 | Rodadas automáticas com teto de gasto Piloto automático: encadeia rodadas até um critério de parada, com teto de gasto e de rodadas obrigatórios. | ✓ Concluída |
| FAB-705 | Entregas que não são código Trilha genérica: o artefato tem gerador e verificador próprios, e todo critério recebe um grau de prova obrigatório. | ✓ Concluída |
| FAB-706 | Busca de segredos antes de publicar Varredura de chaves e credenciais no que vai ser commitado ou publicado. | ✓ Concluída |
| FAB-707 | O agente real de ponta a ponta Despacho montado a partir da tarefa e da doutrina de cada papel; a fila sobe o agente real e fecha o laço com os portões. | ✓ Concluída |
| FAB-708 | MARCO E7 — um projeto inteiro, sem intervenção, acompanhado na tela Do pedido à entrega com uma única intervenção humana (o pedido), com teto de gasto e custo ao vivo. | ■ Em andamento |

Como se prova a entrega

A entrega combinada no plano, demonstrada por um teste ou execução real.

ENTREGA COMBINADA Um projeto inteiro acompanhado na tela, do pedido à entrega, com o custo em tempo real.

SITUAÇÃO DO MARCO Marco da etapa 7, EM ANDAMENTO (ainda não atingido): rodar um projeto de teste inteiro, do pedido à entrega, com uma única intervenção humana (o pedido), teto de gasto e custo acompanhado ao vivo na tela. Essa execução completa sem intervenção ainda não foi feita.

COMO DEMONSTRAR mix phx.server → /board e /console; testes em test/factory_web/ e test/factory/autopilot/.

Na branch desta etapa, a verificação completa (mix factory.ci) passa nos 6 estágios, com 1220 testes automáticos.

Números da etapa

Medidos no código da branch desta etapa; o crescimento compara com a etapa anterior.

| 1.220 testes automáticos +140 nesta etapa | 13.769 linhas em lib/ +2.301 nesta etapa | 106 módulos Elixir +14 nesta etapa | 14 commits nesta etapa 7 tarefas concluídas |
| --- | --- | --- | --- |

Requisitos, pendências e próxima etapa

Requisitos atendidos nesta etapa

| R8 | Andamento e custo ao vivo parcial — tela pronta; projeto inteiro pendente |
| --- | --- |

O que ainda falta

Marco final (um projeto inteiro sem intervenção) depende do ajuste da E6 e da autorização do teto de gasto.

PRÓXIMA ETAPA E8 — validação com os cinco projetos de teste e a primeira medição dos 8 critérios.

Commits desta etapa

Na ordem em que entraram na branch.

feat(events): add the event bus forwarded from telemetry to PubSub (FAB-701)

feat(events): emit dispatch start/stop and quota hit/rearm on the bus (FAB-701)

feat(web): add the live task board with cost per task (FAB-702)

feat(web): add the live console with agents in flight, quota and cost (FAB-702)

feat(web): add stop and resume controls for a single task (FAB-703)

feat(autopilot): add the pure round decision with both mandatory brakes (FAB-704)

feat(autopilot): chain rounds under a spending ceiling and add its panel component (FAB-704)

feat(tracks): route non-code deliverables to the generic track with a proof level per criterion (FAB-705)

feat(security): scan for secrets and refuse to publish what leaks them (FAB-706)

feat(agents): bind each role's catalog to the real tools, confined to the task areas (FAB-707)

feat(dispatch): assemble the agent's initial message from the four prompt bands and memory (FAB-707)

feat(queue): run the real agent with its role doctrine, dispatch prefix and tools (FAB-707)

feat(mix): add mix factory.syntax and list the E7 checks in the README (FAB-707)

docs: update task board for E7 (FAB-701..FAB-708)