FÁBRICA DE SOFTWARE MULTI-AGENTE · TCC · ENZO CONSULO

# E4 — Linha de produção de tarefas

Período planejado: 19/10 – 02/11/2026   ·   Branch: etapa/e4-linha-de-producao

| Entrega combinada no plano | Situação |
| --- | --- |
| Uma tarefa percorre os seis estados, é reprovada de propósito, é refeita e conclui. | Entrega aprovada |

Em uma frase: A linha de produção funciona de ponta a ponta: uma tarefa criada do zero é reprovada de propósito, sobe de modelo, é refeita e conclui.

# O que foi feito

| Tarefa | Pacote | Descrição | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| FAB-401 | 4.1 | Os seis estados, com a mudança gravada de uma vez só | Concluída |
| FAB-402 | 4.2 | Fila por dependências e equipe especializada | Concluída |
| FAB-403 | 4.3 | Critérios de aceite executados sozinhos | Concluída |
| FAB-404 | 4.4 | Os dois portões | Concluída |
| FAB-405 | 4.5 | Diagnóstico da reprovação e escada de resposta | Concluída |
| FAB-406 | 4.5 | Teto de gasto por rodada e por tarefa | Concluída |
| FAB-407 | R1 | Do pedido às tarefas: o planejador | Concluída |
| FAB-408 | Marco | MARCO E4 — reprovada de propósito, refeita e concluída | Concluída |

# Como foi feito

Máquina de estados pura + transição transacional: estado, relatório e custo numa única transação (R2).

Fila por dependências, desempate pela tarefa que destrava mais; especialista soma ao papel.

Critérios de aceite são comandos rodados pelo sistema, com lista de binários permitidos.

Dois portões independentes; o revisor não recebe ferramenta de escrita (R3).

Escada de resposta: modelo mais forte, outro especialista, replanejar, humano (R4, R5); teto de gasto que nunca corta no meio (R14).

# Como se prova

mix test test/factory/milestone_e4_test.exs — histórico com os seis estados, reprovação por entrega errada, modelo sobe no 2º ciclo, custo por ciclo separado.

# Números da etapa

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Tarefas concluídas | 8 de 8 |
| Commits na branch da etapa | 16 |
| Módulos Elixir | 76 (+23) |
| Linhas de código (lib/) | 9.197 (+3423) |
| Testes automáticos | 908 (+350) |
| Execuções de agente por item de trabalho (média) | 1,00 (critério: ≤ 2) |
| Custo medido dos agentes (dólar-equivalente da cota) | US$ 59,09 |

Crescimento do sistema até esta etapa (em destaque).

# Requisitos desta etapa

| Req. | Requisito |
| --- | --- |
| R1 | Pedido → especificação, plano e tarefas |
| R2 | Seis estados com relatório e custo |
| R3 | Dois julgamentos independentes |
| R4 | Reprovação com decisão de como refazer |
| R5 | Retrabalho limitado; humano no 4º ciclo |
| R14 | Nenhuma rodada passa do teto |

# Pendências e próxima etapa

R1 (pedido → tarefas) está implementado; o teste com um pedido real de ponta a ponta acontece na validação (E8).

Próxima etapa: E5 — paralelismo e tolerância a falhas.

## Commits da etapa

feat(tasks): add the six-state machine with its legal transitions (FAB-401)

feat(tasks): apply every transition in one transaction with its cycle record (FAB-401)

feat(tasks): add the dependency scheduler and queue order (FAB-402)

feat(team): add versioned specialists and builder resolution (FAB-402)

feat(criteria): run executable acceptance criteria behind a command allowlist (FAB-403)

test(criteria): cover failure classes and the implicit suite per ecosystem (FAB-403)

feat(gates): add the verifier and reviewer gates with the conformance verdict (FAB-404)

feat(rework): add the model escalation ladder and its policy (FAB-405)

feat(rework): diagnose each rejection before choosing the response (FAB-405)

feat(budget): add the spending ceiling checked before each dispatch (FAB-406)

feat(db): add the phases and milestones schema (FAB-407)

feat(planner): turn a request into a validated task graph in one transaction (FAB-407)

feat(publishing): publish the plan as markdown and commit it with git (FAB-407)

feat(planner): add mix factory.plan as the single human entry point (FAB-407)

test: prove the six states, a rejection and a stronger rework end in done (FAB-408)

docs: update task board for E4 (FAB-401..FAB-408)