FÁBRICA DE SOFTWARE MULTI-AGENTE · TCC · ENZO CONSULO

# E6 — Memória do projeto

Período planejado: 18/11 – 02/12/2026   ·   Branch: etapa/e6-memoria

| Entrega combinada no plano | Situação |
| --- | --- |
| O agente cita a decisão anterior, com a fonte certa, em vez de decidir de novo. | Entrega pendente |

Em uma frase: As peças da memória estão construídas e testadas; a entrega da etapa (o agente citar a decisão anterior) ainda não foi demonstrada.

# O que foi feito

| Tarefa | Pacote | Descrição | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| FAB-601 | 6.1 | Medir antes de escolher onde a busca roda | Concluída |
| FAB-602 | 6.2 | Guardar o histórico a cada alteração | Concluída |
| FAB-603 | 6.3 | Busca por significado e por termo exato | Concluída |
| FAB-604 | 6.4 | Entregar o contexto com a fonte citada | Concluída |
| FAB-605 | 6.5 | Avaliar a qualidade da busca | Concluída |
| FAB-606 | Marco | MARCO E6 — o agente cita a decisão anterior | Bloqueada |

# Como foi feito

Medição antes da escolha: o modelo de embedding local escolhido por desempenho medido (R9).

Cada commit do projeto vira trechos com embedding, sem duplicar em reingestão.

Busca híbrida (significado + termo exato) com fusão de postos, filtrada por projeto.

Bloco de contexto com a fonte de cada trecho, fora da faixa cacheada do prompt (R7).

Avaliação com recall@8, recall@1 e MRR; busca abaixo da linha de base desliga o bloco.

# Como se prova

mix test test/factory/memory/ — busca, contexto, ingestão e avaliação.

# Números da etapa

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Tarefas concluídas | 5 de 6 |
| Commits na branch da etapa | 9 |
| Módulos Elixir | 92 (+9) |
| Linhas de código (lib/) | 11.468 (+986) |
| Testes automáticos | 1080 (+85) |
| Execuções de agente por item de trabalho (média) | 1,62 (critério: ≤ 2) |
| Custo medido dos agentes (dólar-equivalente da cota) | US$ 167,15 |

Crescimento do sistema até esta etapa (em destaque).

# Requisitos desta etapa

| Req. | Requisito |
| --- | --- |
| R7 | Histórico consultado, com fonte |
| R9 | Cabe em 8 GB / 4 núcleos |

# Pendências e próxima etapa

Marco bloqueado: a fila ainda monta a mensagem do agente sem o bloco de memória (ajuste pequeno, já diagnosticado).

Próxima etapa: Fechar o ajuste da fila e demonstrar o agente real citando a decisão anterior.

## Commits da etapa

feat(embedder): add the Ollama, service and local embedding adapters (FAB-601)

feat(memory): add the chunks table with its dimension checked against the embedder (FAB-601)

feat(memory): ingest project history by section with incremental hashing (FAB-602)

feat(memory): add hybrid search with rank fusion filtered by project first (FAB-603)

feat(memory): build the context block citing each source after the cached prefix (FAB-604)

feat(memory): evaluate search with recall and MRR and switch the block off below baseline (FAB-605)

docs(memory): record the measured numbers behind the hybrid default (FAB-605)

docs: describe the memory stack and its proof in the README (FAB-605)

docs: update task board for E6 (FAB-601..FAB-606)