FÁBRICA DE SOFTWARE MULTI-AGENTE · TCC · ENZO CONSULO

# E5 — Paralelismo e tolerância a falhas

Período planejado: 03/11 – 17/11/2026   ·   Branch: etapa/e5-paralelismo

| Entrega combinada no plano | Situação |
| --- | --- |
| Três tarefas em paralelo; encerrar uma no meio não afeta as outras, e ela volta à fila. | Entrega aprovada |

Em uma frase: Três tarefas rodam em paralelo; matar uma no meio não afeta as outras, e ela volta à fila sem perder trabalho.

# O que foi feito

| Tarefa | Pacote | Descrição | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| FAB-501 | 5.1 | Um processo supervisionado por tarefa | Concluída |
| FAB-502 | 5.2 | Fila durável no banco | Concluída |
| FAB-503 | 5.3 | Tarefas em paralelo sem disputar arquivo | Concluída |
| FAB-504 | 5.4 | Reconhecer o limite de uso do fornecedor e retomar | Concluída |
| FAB-505 | 5.5 | Recuperar trabalho interrompido | Concluída |
| FAB-506 | Marco | MARCO E5 — três em paralelo, e matar uma não derruba as outras | Concluída |

# Como foi feito

Um processo supervisionado por tarefa, com registro dos agentes em voo (R13).

Fila durável no banco (Oban): enfileirar e mudar o estado da tarefa na mesma transação.

As áreas de cada tarefa são exclusão mútua; o número em voo segue o perfil de 8 GB (R6, R9).

Parede de cota do fornecedor reconhecida: o sistema dorme até a reabertura e rearma sozinho.

Na subida após uma queda, o trabalho parcial é commitado em nome da tarefa certa.

# Como se prova

mix test test/factory/milestone_e5_test.exs — três agentes reais em voo, um é morto, os outros seguem e o morto volta à fila.

# Números da etapa

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Tarefas concluídas | 6 de 6 |
| Commits na branch da etapa | 10 |
| Módulos Elixir | 83 (+7) |
| Linhas de código (lib/) | 10.482 (+1285) |
| Testes automáticos | 995 (+87) |
| Execuções de agente por item de trabalho (média) | 1,67 (critério: ≤ 2) |

Crescimento do sistema até esta etapa (em destaque).

# Requisitos desta etapa

| Req. | Requisito |
| --- | --- |
| R6 | Paralelismo sem disputa de arquivo |
| R9 | Cabe em 8 GB / 4 núcleos |
| R13 | Queda de um agente não derruba os outros |

# Pendências e próxima etapa

Nenhuma pendência nesta etapa.

Próxima etapa: E6 — memória do projeto.

## Commits da etapa

feat(agents): supervise one agent process per task with a registry (FAB-501)

feat(queue): add Oban on the same database with a rescue for stuck jobs (FAB-502)

feat(queue): enqueue and transition in one transaction and run the agent from the queue (FAB-502)

feat(queue): batch builders with disjoint areas under the machine's in-flight limit (FAB-503)

feat(tools): refuse writes outside the task areas (FAB-503)

feat(quota): recognise the usage wall, pause the queues and re-arm on its own (FAB-504)

feat(queue): snooze a dispatch that hit the wall instead of judging it (FAB-504)

feat(recovery): reconcile orphan tasks and commit their partial work on startup (FAB-505)

test: prove three agents run in parallel and killing one spares the others (FAB-506)

docs: update task board for E5 (FAB-501..FAB-506)